无锡市市属国有企业投资监督管理办法

第一章 总  则

第一条 为依法履行出资人职责，建立健全以管资本为主的国有资产监督管理体制，规范市属国有企业投资管理，有效防止国有资产流失，落实国有资产保值增值责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》，参照中央企业和省属企业投资监督管理办法等法律法规和文件，制定本办法。

第二条 本办法所称市属国有企业是指由市国资委履行出资人职责的企业和按照市国资委履行出资人职责管理的企业（以下简称市属企业）。

本办法所称子企业是指市属企业下属各级国有全资、国有控股以及实际控制企业。

本办法所称投资项目是指市属企业按照公司章程、“三重一大”决策制度及投资管理制度规定研究决定的股权投资、固定资产投资、无形资产投资、金融资产投资、基金投资等投资项目。

本办法所称主业是指市属企业按市国资委主业管理制度确定并经市国资委确认公布的企业主要经营业务。非主业是指主业以外的其他经营业务。

第三条 市国资委以无锡国民经济和社会发展规划纲要、市国资国企发展规划为引领，以把握投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，依法建立信息对称、权责对等、运行规范、风险控制有力的投资监督管理体系，推动市属企业强化投资行为的全程全面监管。

第四条 市属企业投资应当服务于国家和地方经济发展战略，遵循价值创造理念，体现出资人投资意愿，符合企业发展规划，坚持聚焦主业，大力培育和发展战略性新兴产业，严格控制非主业投资，严格遵守投资决策程序，提高投资回报水平，防止重大投资损失和国有资产流失。

第五条 市属企业是投资项目的决策主体、执行主体和责任主体， 应建立健全投资管理制度，优化投资管理信息系统，科学编制投资计划和投资预算，对子企业投资活动实施监督管理。在市国资委发布的市属企业投资项目负面清单的基础上，结合企业实际制定本企业的投资项目负面清单。按主业管理有关规定界定主业投资项目、非主业投资项目，并对其实行分类管控。提高投资风险防控能力，履行投资信息报送和配合监督检查义务。

第二章 投资监管体系建设

第六条 加强市属企业重大投资监管，建立健全重大投资项目审核机制。市属企业（含子企业）5亿元以上的或市国资委认为有必要的重大投资项目，在履行企业内部决策程序后、实施前，由市国资委初审后报市国有企业重大投资审核委员会审核，并向相关市属企业反馈审核意见。

第七条 市国资委根据国家、省、市监管的要求，制定市属企业投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。列入负面清单禁止类的投资项目，市属企业一律不得投资。列入负面清单特别监管类的投资项目，市属企业应在决策后、实施前报市国资委，由市国资委履行出资人审核程序。负面清单之外的投资项目，由市属企业自主决策。负面清单的内容保持相对稳定并适时动态调整。

第八条  符合《关于加强市属企业投资评审工作的实施办法（试行）》（锡国资委〔2020〕14号）评审范围的投资项目，由市国资委组织专家或委托专业咨询机构进行评审，形成评审意见，向相关市属企业反馈。

第九条 市国资委建立企业投资管理信息系统，对企业年度投资计划、季度及年度投资完成情况、重大投资项目实施情况等投资信息进行监测、分析和管理。市属企业建立完善本企业投资管理信息系统，加强投资基础信息管理，提升投资管理的信息化水平，通过信息系统对企业年度投资计划执行、投资项目实施等情况进行全面全程的动态监控和管理，及时向市国资委报送投资管理信息。

第十条 市属企业应根据本办法规定，结合本企业实际，建立健全投资管理制度。投资管理制度应包括以下主要内容：

（一）投资应遵循的基本原则；

（二）投资管理流程、管理部门及相关职责；

（三）投资决策程序、决策机构及其职责；

（四）投资项目负面清单制度；

（五）投资信息化管理制度；

（六）投资风险管控制度；

（七）投资项目完成、中止、终止或退出制度；

（八）投资项目后评价制度；

（九）投资项目资料档案管理制度；

（十）违规投资责任追究制度；

（十一）对所属企业投资活动的授权、监督与管理制度。
    市属企业投资管理制度应经董事局审议通过后报送市国资委备案。

第十一条  市属企业投资项目应当加强前期工作，做好项目融资、投资、管理、退出全过程的研究论证。对于新投资项目，应当深入进行技术、市场、财务、法律、合规等方面的可行性研究与论证，其中股权投资项目和并购重组项目应开展必要的尽职调查，并按要求履行资产评估或估值程序。

第十二条 市属企业应当严格投资项目管理程序，按照“三重一大”决策制度要求制定和规范投资项目的决策程序和流程。严把项目的立项、考察与初审、可行性研究或投资分析、尽职调查、审计评估、专家论证、董事局决策等重点环节。市属企业董事局决定重大投资项目应将企业党委会研究讨论作为前置程序。

第十三条 市属企业应当明确规定子公司的投资权限，规范子企业的投资决策程序。应由市属企业提出意见的子企业投资事项，市属企业须通过控制权的传递对其决策进行有效管控。

第三章 投资事前管理

第十四条 市属企业应当根据发展战略规划编制年度投资计划，经董事局审议通过后，于每年3月底前报送市国资委。年度投资规模应与市属企业年度财务预算相衔接，与市属企业合理的资产负债水平相适应。市属企业的投资活动应当全部纳入年度投资计划，未纳入年度投资计划的项目不得实施。确需实施应调整年度投资计划，并履行决策程序后报市国资委。

年度投资计划编制的内容应包括：投资主要方向和目的、投资规模及资产负债率水平、投资结构分析、投资项目清单、投资资金来源、重大投资项目情况以及投资项目后评价计划等。市国资委对市属企业年度投资计划履行出资人审核把关程序，在收到市属企业相关材料20个工作日内向市属企业反馈审核意见。

第十五条 市国资委对市属企业非主业投资实施窗口指导。市属企业非主业投资项目遵循以下原则和优先方向：确有相关资源优势拟实施非主业投资项目的，鼓励与有此主业的其他市属企业合作，以主业市属企业为主导共同投资；资金比较充实的市属企业投资非主业项目，鼓励比选其他市属企业的同类项目，优先选择投资有吸引力的其他市属企业合作；多个市属企业同时参与某一特定行业领域投资的，鼓励以主业市属企业为主导共同参与竞争；优先实施体现市政府意图的投资；优先实施体现国有资本布局优化和结构调整方向，推动国有资本向前沿科技创新领域、战略性新兴产业布局，并与主业形成产业协同的非主业投资项目； 优先实施与企业经营管理状况、投资及风险管控能力相匹配，具有良好市场前景和合理预期回报的非主业投资项目。

第十六条 列入负面清单特别监管类的投资项目，市属企业应在履行完企业内部决策程序后、实施前向市国资委报送以下材料：

（一）内部决策文件（项目立项表、投资决策委员会审议记录及意见、董事局审议记录及决议）；

（二）公司章程、拟签定的合资合作协议（合资经营合同）；

（三）可行性研究报告（尽职调查、风险防控报告）；

（四）财务审计报告、资产评估报告及审核意见或备案（核准）文件；

（五）本企业总法律顾问（或企业分管法律事务的负责人）审核确认的法律意见书和外聘法律顾问出具的法律意见书；

（六）市国资委认为必要的其他文件。

市国资委根据相关法律、法规和国有资产监管规定，从投资项目实施的必要性、对企业经营发展的影响程度、企业投资风险承受能力等方面履行出资人审核把关程序，向企业反馈书面意见。市国资委认为有必要时，可委托第三方咨询机构对投资项目进行论证。

市属企业董事局应执行市国资委反馈的意见，需再决策的投资项目，应重新履行相关程序。

第四章 投资事中管理

第十七条 市属企业应当对实施运营中的投资项目进行跟踪分析，如出现外部环境变化、投资金额、股权结构变化等情况时应及时进行再决策。如出现投资条件恶化、投资合作方严重违约等影响投资目的实现等重大不利变化时，应当及时启动中止、终止或退出机制。

因重大投资项目再决策涉及年度投资计划调整的，市属企业应当将调整后的年度投资计划报送市国资委，并及时在投资管理信息系统变更相关信息。

第十八条 市属企业应当建立健全投资基础信息台帐，全面掌握各级子企业投资情况，做好投资统计工作。并于每季度终了次月10日前将季度投资完成情况报送市国资委。季度投资完成情况主要包括固定资产投资、股权投资、基金投资、金融资产投资完成情况、重大投资项目进展情况，以及需要报告的其他事项等内容。

第五章 投资事后管理

第十九条 市属企业应按照投资项目建立项目投资档案，并按照投资决策、实施、完成等环节及时整理归档，确保投资资料完整。

第二十条 市属企业应当编制年度投资完成情况报告，并于下一年度3月底前报送市国资委。年度投资完成情况报告包括但不限于以下内容：年度投资完成情况和投资效果分析、重大投资项目进展情况、年度投资后评价工作开展情况、年度投资存在的主要问题、改进措施及相关建议。

第二十一条 市属企业应建立投资项目后评价工作制度，对投资项目后评价的目的、范围、内容、方法和流程以及后评价人员组成、后评价结果的运用等作出规定。市属企业是投资项目后评价的责任主体，应通过项目后评价，完善企业投资决策机制，提高投资项目成功率和投资收益，总结投资经验和教训，为后续投资活动提供借鉴，提高投资管理水平。

第二十二条 市属企业应当组织开展重大投资项目专项审计，审计重点包括重大投资项目决策、投资方向、资金使用、投资效益、投资风险管理等方面。

第六章 投资风险管理

第二十三条 市属企业应当建立投资全过程风险管理体系，将投资风险管理作为企业实施风险管理的重要内容。做好投资前期风险评估和风控方案制订， 强化项目实施过程中的风险监控、预警和处置，防范投资后项目运营、整合风险，做好项目退出的时点与方式安排。

第二十四条 市属企业投资应当严防脱实向虚。除经确认以金融投资为主业的市属企业外，其他市属企业应严控金融资产投资规模。市属企业应对金融资产投资存量资金总额和年度增量资金进行控制。

市属企业开展金融及衍生业务要严守套期保值原则，以降 低实货风险敞口为目的，与实货的品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应。严禁在二级市场从事以博取差价为目的“炒股票”“炒债券”“炒基金”等短期投资活动。上市公司的控股股东或国有资本投资运营公司，以及相关市属企业，为落实上级有关要求或基于长期价值投资而持有特定上市公司股权的，可按照行业监管规定通过二级市场适度进行价值管理。

第二十五条 市属企业重大投资项目预估风险较大的，在开展前期工作时应当由有资质的第三方咨询机构出具投资项目风险评估报告。

第七章 责任追究

第二十六条 市属企业在投资决策、项目实施和投资管理过程中，有关人员违反法律法规、国有资产监管制度以及企业内部管理制度的规定， 未履行职责或未正确履行职责，导致投资损失或造成不良后果的，依法依规追究有关人员的责任。

第二十七条 市国资委适时对市属企业执行本规定情况进行检查，本规定执行情况纳入对市属企业经营业绩考核、领导人员综合评价范围。

第二十八条 市国资委相关工作人员违反本办法规定造成国有资产损失或不良后果的，依法依规追究其责任。

第八章 附  则

第二十九条  金融企业的投资业务，监管机构另有规定的，从其规定。市属企业（含子公司）涉及基金投资的，按《无锡市市属企业基金业务管理暂行办法》（锡国资规〔2024〕2号）执行。上市公司投资事项涉及信息披露等问题按有关规定办理。

第三十条 本办法自2025年1月1日起施行，有效期至2029年12月31日止。本办法由市国资委负责解释。《关于印发无锡市市属国有企业投资监督管理办法的通知》（锡国资委〔2018〕3号）同时废止。

无锡市市属企业投资项目负面清单

一、禁止类

企业不得投资下列项目：

（一）不符合国家产业政策的投资项目。

（二）未按规定履行政府审批程序的投资项目。

（三）未明确融资、投资、管理、退出方式和责任人的投资项目。

（四）不符合企业投资决策程序和管理制度的投资项目。

（五）项目资本金低于相关规定要求的投资项目。

（六）非房地产主业企业新购土地开展的商业性房地产投资项目。

二、特别监管类

除市政府批准的投资外，企业投资以下项目，应在履行内部决策程序后、实施前报市国资委履行出资人审核把关程序：

（一）单项投资额大于企业上一年度合并报表净资产25%（含）的重大投资项目。

（二）投资于新设管理层级超过三级的企业（层级中包含上市公司的可放宽一级）。

（三）非主业投资项目。

（四）境外投资项目。

（五）以明股实债方式实施的投资项目。

（六）取得非市属企业控股（控制）权的投资项目。

（七）收购高商誉企业、高估值企业股权的投资项目。

（八）附有对赌条款的投资项目（股权投资基金实施的除外）。